Thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

- Địa chỉ: số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An

- Điện thoại: 038 3 846 071            - Fax: 038 8 601 909

2. Tên dự án: Kho Dự trữ Cẩm Thạch.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Quyết định số 860/QĐ-TCDT ngày 30/9/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn 1 thuộc dự án Kho Dự trữ Cẩm Thạch.

4. Chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

5. Tổng giá các gói thầu: 21.663.141.993 đ (Bằng chữ: Hai mươi mốt tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, một trăm bốn mươi mốt ngàn, chín trăm chín mươi ba đồng).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (VN đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| A | Các gói thầu xây lắp: |
| 1 | Gói thầu số 1: San lấp mặt bằng khu A; Kho lương thực số 1 (bao gồm cả thừ tĩnh cọc kho lương thực số 1) | 19.601.624.511 | Ngân sách nhà nước | Đấu thầu rộng rãi | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý IV/2014 | Đơn giá cố định | 180 ngày |
| 2 | Gói thầu số 5: Chống mối kho lương thực số 1 | 504.030.155 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV/2014 | Đơn giá cố định | 45 ngày |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] |
| B | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu: |
| 3 | Gói thầu số 1.1: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 1 | 20.699.315 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV/2014 | Trọn gói | 30 ngày |
| C | Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị: |
| 4 | Gói thầu số 1.2: Giám sát thi công xây lắp gói thầu xây lắp số 1 và gói thầu số 5 | 324.022.731 | Ngân sách nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV/2014 | Trọn gói | Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 1&5 |
| D | Các gói thầu cung cấp dịch vụ khác: |
| 5 | Gói thầu số 2.1: Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 1 | 58.222.647 | Ngân sách Nhà nước | Chào hàng cạnh tranh | Rút gọn | Quý IV/2014 | Trọn gói | Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 1 |
| 6 | Gói thầu D1: Rà phá bom mìn, vật nổ | 300.000.000 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV/2014 | Trọn gói | 30 ngày |
| 7 | Gói thầu D2: Điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công khu A | 854.542.634 | Ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu |  | Quý IV/2014 | Trọn gói | 30 ngày |
|  | Tổng giá các gói thầu | 21.663.141.993 |  |  |  |  |  |  |