THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

A. Thông tin chung:

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ – Thành phố Việt Trì – Tỉnh Phú Thọ

- Điện thoại:  02103952258	Fax: 02103952096

- Tên công trình:  Nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành Chi cục DTNN Việt Trì

- Tổng mức đầu tư:   4.963.427.404 đồng

(Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm sáu mươi ba triệu bốn trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm linh bốn đồng)

B. Nội dung chính về kế hoạch đấu thầu:

| Gói thầu | Tên gói thầu | Gía gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A - Các gói thầu tư vấn |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng | 14.943.352 | NSNN | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 11,12 năm 2014 | Trọn gói | 30 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát thi công xây dựng | 116.531.538 | NSNN | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 12 năm 2014 | Trọn gói | Theo tiến độ gói thầu số 5 |
| 3 | Tư vấn kiểm toán | 34.496.000 | NSNN | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II năm 2015 | Trọn gói | 15 ngày |
| 4 | Bảo hiểm công trình | 13.302.687 | NSNN | Chỉ định thầu | Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 12 năm 2014 | Trọn gói | Theo tiến độ gói thầu số 5 |
| B - Gói thầu xây lắp |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thi công xây dựng Nâng cấp, cải tạo Nhà điều hành Chi cục DTNN Việt Trì | 4.434.229.000 | NSNN | Đấu thầu rộng rãi | Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Tháng 12 năm 2014 | Trọn gói | 120 ngày |
|  | Cộng | 4.613.502.577 |  |  |  |  |  |  |